## Slide 1
إعداد معلمة المادة/ ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
التعليم الثانوي - نظام المسارات
الصف الثالث الثانوي
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون

## Slide 3
ورقة عمل – 1 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تستنج الطالبة عنوان الوحدة |  | 
طالبتي النبيهة،،
لديك صورة تحتوي على كلمة ومجموعة من الحروف المبعثرة، ابحثي عنها ثم استخدميها لتكوين عنوان الوحدة.
ــــــ ــــــ ط ــــــ ــــــ
الـ ــــــــــــــــــــــــــــــ

## Slide 4
مشروعات
ط
ت
خ
ي

## Slide 5: تخطيط المشروعات
الوحـــــدة الأولـــــى
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروعات
الدرس الثاني: بناء وأتمتة خطة المشروع
الدرس الثالث: إدارة المهام

## Slide 6
الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروع
ما المشروع وما إدارة المشروع؟
ما المقصود بتخطيط المشروع؟
دورة حياة خطة المشروع
مدير المشروع
خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 7
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تستنتج الطالبة مفهوم المشروع |  | 
طالبتي المبدعة،، اقرئي الصور التي أمامك واستنتجي مفهوم:
المشروع

## Slide 8: ما المشروع؟
هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها
خلال إطار زمني محدد
وضمن ميزانية محددة
للتوصل إلى منتج أو خدمة.
مهام + زمن + تكلفة = منتج
المشروع

## Slide 9
ورقة عمل – 3 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مفهوم إدارة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
قبل قليل تعرفت على مفهوم المشروع والآن حسب معلوماتك السابقة، اذكري ما تعرفينه عن:
إدارة المشروع

## Slide 10: ما إدارة المشروع؟
هي العملية التي تتضمن مراحل: البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق
وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما.
مهام + زمن + تكلفة = منتج
المشروع
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة ن
أهداف + زمن = عمل
أهداف + زمن = عمل
أهداف + زمن = عمل
المرحلة 2
المرحلة ن
....

## Slide 11: عناصر إدارة المشروع
1 النطاق
2 التكلفة
جودة المشروع
3 الزمن
(المهام المطلوبة)
(ميزانية المشروع)
(الجدول الزمني للمهام)

## Slide 12
ورقة عمل – 4 | زمن التنفيذ: 3 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تعطي الطالبة أمثلة لكل عنصر من عناصر إدارة المشروع |  | 
طالبتي المبادرة،،
فتاة طلبت منك مساعدة لبيع منتجاتها اليدوية، واقترحتِ عليها فكرة لمشروع (الأسر المنتجة)،
أعطي مثالين فقط لكل عنصر من عناصر إدارة المشروع تضمني فيها الجودة.
ربط بالحياة

## Slide 13: عناصر إدارة المشروع
1 النطاق
2 التكلفة
جودة المشروع
3 الزمن
الزمن
تدوين جميع المهام المطلوبة للانتقال من بداية المشروع إلى نهايته، ثم يُحدّد الزمن اللازم لإنجاز كل مهمة.
التكلفة
تكاليف ثابتة: مثل رواتب العمال والإيجارات.
تكاليف متغيرة: مثل تكاليف الكهرباء والمياه والمواد المستخدمة في الإنتاج.
النطاق
جميع الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.
(المهام)
(الميزانية)
(الجدول الزمني)

## Slide 14
ورقة عمل – 5 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة فوائد إدارة المشروعات |  | 
طالبتي الفصيحة،،
استخدمي الكلمات التالية لتكوين جملة مفيدة
تُعبر عن (فوائد إدارة المشروعات).
1. | الوقت – الجهد | المجموعة 1
2. | المتغيرات | 
3. | درجة – المتابعة | المجموعة 2
4. | الصعوبات – الفشل | المجموعة 3
5. | الميزانية - فاعلية | المجموعة 4
ربط بمادة اللغة العربية

## Slide 15: فوائد إدارة المشروعات
توفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات.
التكيف مع المتغيرات.
تحقيق درجة عالية من المتابعة.
التغلب على الصعوبات والتقليل من احتمالات الفشل.
إدارة الميزانية المخصصة للمشروع بفاعلية.

## Slide 16
ورقة عمل – 6 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة الفرق بين إدارة المشروع وتخطيط المشروع |  | 
قال ﷺ (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).
طالبتي المتقنة،،
بناءً على الحديث، ماذا تعرفين عن (تخطيط المشروع)
هل إدارة المشروع جزء من التخطيط، أم التخطيط جزء من إدارة المشروع.
ربط بالدين

## Slide 17: ما المقصود بتخطيط المشروع
هو كيفية إتمام مشروع:
في إطار زمني محدد، بمراحل محددة وموارد معينة.
ويُعد تخطيط المشروع مهماً جدا في كل مرحلة من مراحل المشروع.
  لأنه يحدد أساسيات المشروع، مثل النطاق والوقت والتكلفة.
  ويستخدم لتحويل الفكرة غير الملموسة إلى واقع.
إدارة المشروع
  تخطيط المشروع
  خطة المشروع

## Slide 18: خطة المشروع
هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع.
خطة المشروع هي واحدة من أهم أجزاء عملية إدارة المشروع.
كما يجب أن يتم تقسيم خطة المشروع إلى مهام وأنشطة أصغر.
إدارة المشروع
  تخطيط المشروع
  خطة المشروع

## Slide 19
ورقة عمل – 7 | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة عناصر تخطيط المشروع |  | 
صغيرتي المبدعة،،
افتحي الكتاب المدرسي صفحة 11
وقومي بتلخيص (عناصر تخطيط المشروع)
وعرضها بطريقة إبداعية في الصورة التي أمامك.
(المجموعة 1 + 2)
تفعيل الكتاب

## Slide 20
ورقة عمل – 8 | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة فوائد تخطيط المشروع |  | 
صغيرتي المبدعة،،
افتحي الكتاب المدرسي صفحة 11
وقومي بتلخيص (فوائد تخطيط المشروع)
وعرضها بطريقة إبداعية في الصورة التي أمامك.
(المجموعة 3 + 4)
تفعيل الكتاب

## Slide 22: عناصر تخطيط المشروع
تحديد نطاق المشروع
تحديد أهداف المشروع
والنتائج المرجوة
وأصحاب المصلحة المعنيين
تطوير خطة المشروع
إنشاء خطة مشروع مفصلة:
تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية
اللازمة لإكمال المشروع
تحديد مخاطر المشروع
تحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء إنشاء المشروع
ووضع إستراتيجيات للتغلب عليها أو للتخفيف منها

## Slide 23: عناصر تخطيط المشروع
تحديد أدوار ومسؤوليات المشروع
تحديد أعضاء الفريق المشاركين في المشروع
وأدوارهم
ومسؤولياتهم
تحديد معالم المشروع
تحديد نقاط معينة في المشروع يمكن من خلالها:
قياس التقدم الذي تم إنجازه وتقييمه
مراقبة المشروع والتحكم فيه
تتبع سير المشروع وتحديد المشكلات التي تطرأ
واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة

## Slide 24: فوائد تخطيط المشروع
تحسين النتائج
تحديد أهداف المشروع بوضوح
وإنشاء خطة مفصلة للمشروع
ومراقبة التقدم
انخفاض التكاليف
تحديد متطلبات الموارد وتخصيصها بكفاءة
مما يقلل من احتمالية تأخير التنفيذ وإعادة العمل مرة أخرى.
زيادة الكفاءة
تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح
تحديد الإجراءات والمجالات القابلة للتحسين

## Slide 25: فوائد تخطيط المشروع
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة
مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التخطيط
وهذا يضمن رضاهم وتوافق توقعاتهم مع نتائج المشروع
تحسين إدارة المخاطر
تحديد المخاطر المحتملة
ووضع إستراتيجيات للحد منها وتقليل احتمالية فشل المشروع.

## Slide 26
ورقة عمل – 9 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مراحل دورة حياة خطة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
تم ذكر مجموعة من المراحل في تعريف إدارة المشروع،
أذكريها ثم رتبيها ترتيباً منطقياً.
(نقطة إضافية لأول إجابة صحيحة)

## Slide 27: دورة حياة خطة المشروع
مرحلة التخطيط
مرحلة المراقبة والتحكم
مرحلة التنفيذ
مرحلة الإنهاء
مرحلة البدء

## Slide 28: دورة حياة خطة المشروع
(1) مرحلة البدء
(2) مرحلة التخطيط
(3) مرحلة التنفيذ
(4) مرحلة المراقبة والتحكم
(5) مرحلة الإنهاء

## Slide 29
ورقة عمل – 10 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مراحل دورة حياة خطة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،، حددي المرحلة لكل وصف في دورة حياة خطة المشروع.
مرحلة البدء – مرحلة التخطيط – مرحلة التنفيذ – مرحلة التحكم – مرحلة الإنهاء
الوصف | المرحلة
توضع خطة المشروع قيد التنفيذ، حيث ينفِّذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة. | 
يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة. | 
يحدد فيها المشروع وترخيصه، يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف والنطاق والمتطلبات. | 
يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تُحدِّد المهام والموارد والجداول الزمنية. | 
يتابع مدير المشروع فيها التقدم والأداء مقارنة بخطة المشروع، وتُحدَّد فيها أي مشكلات أو أخطاء في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. | 

## Slide 30
ورقة عمل – 10 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مراحل دورة حياة خطة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،، حددي المرحلة لكل وصف في دورة حياة خطة المشروع.
مرحلة البدء – مرحلة التخطيط – مرحلة التنفيذ – مرحلة التحكم – مرحلة الإنهاء
الوصف | المرحلة
توضع خطة المشروع قيد التنفيذ، حيث ينفِّذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة. | 
يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة. | 
يحدد فيها المشروع وترخيصه، يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف والنطاق والمتطلبات. | 
يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تُحدِّد المهام والموارد والجداول الزمنية. | 
يتابع مدير المشروع فيها التقدم والأداء مقارنة بخطة المشروع، وتُحدَّد فيها أي مشكلات أو أخطاء في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. | 
1. مرحلة البدء
2. مرحلة التخطيط
3. مرحلة التنفيذ
4. مرحلة التحكم
5. مرحلة الإنهاء

## Slide 31
ورقة عمل – 11 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تسأل الطالبة أي سؤال عن الدرس لمعلمتها أو زميلتها. |  | 
نقطة إضافية

## Slide 32
ورقة عمل – 12 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: تقويم ختامي |  | 
طالبتي العزيزة،،
افتحي الكتاب المدرسي صفحة 21
وقومي بحل تدريب 3
(نقطة إضافية لأول 3 إجابات صحيحة)
تفعيل الكتاب

## Slide 35
نشاط | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تبحث الطالبة عن المشاريع المقترحة في المملكة لتحقيق رؤية 2030 |  | 
طالبتي الباحثة،،
مستعينة بمحرك بحث (Google)،
ابحثي عن المشاريع المقترحة في المملكة لتحقيق رؤية 2030.
مصادر خارجية وربط بالدولة

## Slide 36: الواجب المنزلي
الكتاب المدرسي
صفحة 20 - تدريب 2

## Slide 37
إعداد معلمة المادة/ ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
التعليم الثانوي - نظام المسارات
الصف الثالث الثانوي
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون

## Slide 38: مراجعة الدرس السابق

## Slide 40: تخطيط المشروعات
الوحـــــدة الأولـــــى
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروعات
الدرس الثاني: بناء وأتمتة خطة المشروع
الدرس الثالث: إدارة المهام

## Slide 41
الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروع
ما المشروع وما إدارة المشروع؟
ما المقصود بتخطيط المشروع؟
دورة حياة خطة المشروع
مدير المشروع
خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 42: مدير المشروع
يؤدي مدير المشروع دورًا رئيسًا في المشروع، حيث يُعدّ المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
إن امتلاك مدير المشروع خبرة وخلفية متعلقة بالمشروع تعتبر إضافة كبيرة لنجاح المشروع.

## Slide 43
ورقة عمل – 1 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة المصطلح الإنجليزي لمدير المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
ما هو المصطلح الإنجليزي لـ (مدير المشروع)
ربط باللغة الإنجليزية
(نقطة لكل كلمة)

## Slide 44: سمات مدير المشروع الفعّال
يمتلك مهارات القيادة
يعمل بشكل جيد تحت الضغوط
صانع قرار جيد
يتفاوض بفعالية
يمتاز بالخبرة الفنية
يراعي الجوانب الإنسانية في العمل
يسهم في بناء مهارات الفريق.

## Slide 45
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن ترشح المجموعة طالبة لديها سمات مدير المشروع الفعال |  | 
أعضاء المجموعة،،
قومي بتحديد طالبة من مجموعتك لديها أكثر سمات مدير المشروع الفعال.
الطالبات اللاتي تتوفر لديهن السمة | السمة
 | يمتلك مهارات القيادة.
 | يعمل بشكل جيد تحت الضغوط.
 | صانع قرار جيد.
 | يتفاوض بفعالية.
 | يمتاز بالخبرة الفنية.
 | يراعي الجوانب الإنسانية في العمل.
 | يسهم في بناء مهارات الفريق.
ربط بالحياة

## Slide 46: واجبات مدير المشروع
توظيف فريق عمل المشروع
قيادة وإدارة فريق المشروع
وضع الجدول الزمني للمشروع وتحديد كل مراحله
تقديم التقارير المحدثة بانتظام للإدارة العليا
وضع خطة المشروع
تعيين المهام لأعضاء فريق المشروع

## Slide 47
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تقترح الطالبة خطط أخرى قد يحتاجها مدير المشروع |  | 
(خطة المشروع قد تتفرع منها خطط أخرى خاصة إن كان حجم المشروع ضخم،
حيث تساهم في دفع عجلة العمل وتضيف إلى جودة المنتج.)
طالبتي العزيزة،،
اقترحي خطة إضافية ضمن خطة المشروع قد يحتاجها مدير المشروع

## Slide 48: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
تتفرع من خطة المشروع خطط أخرى مختلفة منها:
خطة الموارد
الخطة المالية
خطة القبول
خطة المشتريات
خطة المخاطر
خطة التواصل
خطة المشروع
Resource Plan
Financial Plan
Acceptance Plan
Communication Plan
Risk Plan
Procurement Plan

## Slide 49
ورقة عمل – 3 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مثال تطبيقي لخطة من الخطط الأخرى التي يحتاجها مدير المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
اقرئي المادة العلمية في الكتاب المدرسي صفحة 15
واذكري مثال تطبيقي لمشروع (مقهى)، في كل خطة من الخطط التالية:
خطة القبول
المجموعة 1
خطة التواصل
المجموعة 2
خطة المشتريات
المجموعة 3
خطة المخاطر
المجموعة 4
Notes: ملاحظة: المعلمة تشرح خطة الموارد والمالية مع ذكر مثال

## Slide 50: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة الموارد
تتطلب بعض المشروعات خطة تفصيلية للموارد التي يحتاجها المشروع ليكتمل بنجاح مثل الأدوات والمعدات والأجهزة والبرامج وغيرها.
(مكائن صنع القهوة – كمبيوتر – موقع خاص)
الخطة المالية
المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
(التكلفة التقديرية للمشروع – الميزانية - النفقات)

## Slide 51: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة القبول
تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها المشروع أو المنتج النهائي ليكون مقبولاً من أصحاب المصلحة. (الخشب المستخدم في الأثاث)
خطة التواصل
تهدف خطة التواصل إلى إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بمجريات المشروع.
(زيارة المقهى بشكل دوري بعد تنفيذ عمل ما)

## Slide 52: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة المخاطر
السيطرة على أي مشكلات محتمله ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع.
(حل مشكلة قلة الزبائن بتقديم عروض)
خطة المشتريات
تساعد على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين.
(الاتفاق مع مورد القهوة للشراء كل شهر)

## Slide 53: إدارة التكاليف

## Slide 54: تعيين الموارد

## Slide 55
ورقة عمل – 6 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة - أرسل سؤالاً |  | 
الهدف: أن تسأل الطالبة أي سؤال عن الدرس لمعلمتها أو زميلتها. |  | 
نقطة إضافية

## Slide 56: الواجب المنزلي
الكتاب المدرسي
صفحة 20 - تدريب 4

## Slide 57
ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
اللهم اجعله علما نافعا،،
دعواتكم لوالديّ بالرحمة والمغفرة،،
ودعواتكم لي ولأهل بيتي بالتوفيق والسداد،،
وجزاكم الله خيرا،،
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون

## Slide 58
إعداد معلمة المادة/ ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
التعليم الثانوي - نظام المسارات
الصف الثالث الثانوي
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون

## Slide 60
ورقة عمل – 1 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تستنج الطالبة عنوان الوحدة |  | 
طالبتي النبيهة،،
لديك صورة تحتوي على كلمة ومجموعة من الحروف المبعثرة، ابحثي عنها ثم استخدميها لتكوين عنوان الوحدة.
ــــــ ــــــ ط ــــــ ــــــ
الـ ــــــــــــــــــــــــــــــ

## Slide 61
مشروعات
ط
ت
خ
ي

## Slide 62: تخطيط المشروعات
الوحـــــدة الأولـــــى
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروعات
الدرس الثاني: بناء وأتمتة خطة المشروع
الدرس الثالث: إدارة المهام

## Slide 63
الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروع
ما المشروع وما إدارة المشروع؟
ما المقصود بتخطيط المشروع؟
دورة حياة خطة المشروع
مدير المشروع
خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 64
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تستنتج الطالبة مفهوم المشروع |  | 
طالبتي المبدعة،، اقرئي الصور التي أمامك واستنتجي مفهوم:
المشروع

## Slide 65: ما المشروع؟
هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها
خلال إطار زمني محدد
وضمن ميزانية محددة
للتوصل إلى منتج أو خدمة.
مهام + زمن + تكلفة = منتج
المشروع

## Slide 66
ورقة عمل – 3 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مفهوم إدارة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
قبل قليل تعرفت على مفهوم المشروع والآن حسب معلوماتك السابقة، اذكري ما تعرفينه عن:
إدارة المشروع

## Slide 67: ما إدارة المشروع؟
هي العملية التي تتضمن مراحل: البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق
وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما.
مهام + زمن + تكلفة = منتج
المشروع
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة ن
أهداف + زمن = عمل
أهداف + زمن = عمل
أهداف + زمن = عمل
المرحلة 2
المرحلة ن
....

## Slide 68: عناصر إدارة المشروع
1 النطاق
2 التكلفة
جودة المشروع
3 الزمن
(المهام المطلوبة)
(ميزانية المشروع)
(الجدول الزمني للمهام)

## Slide 69
ورقة عمل – 4 | زمن التنفيذ: 3 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تعطي الطالبة أمثلة لكل عنصر من عناصر إدارة المشروع |  | 
طالبتي المبادرة،،
فتاة طلبت منك مساعدة لبيع منتجاتها اليدوية، واقترحتِ عليها فكرة لمشروع (الأسر المنتجة)،
أعطي مثالين فقط لكل عنصر من عناصر إدارة المشروع تضمني فيها الجودة.
ربط بالحياة

## Slide 70: عناصر إدارة المشروع
1 النطاق
2 التكلفة
جودة المشروع
3 الزمن
الزمن
تدوين جميع المهام المطلوبة للانتقال من بداية المشروع إلى نهايته، ثم يُحدّد الزمن اللازم لإنجاز كل مهمة.
التكلفة
تكاليف ثابتة: مثل رواتب العمال والإيجارات.
تكاليف متغيرة: مثل تكاليف الكهرباء والمياه والمواد المستخدمة في الإنتاج.
النطاق
جميع الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.
(المهام)
(الميزانية)
(الجدول الزمني)

## Slide 71
ورقة عمل – 5 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة فوائد إدارة المشروعات |  | 
طالبتي الفصيحة،،
استخدمي الكلمات التالية لتكوين جملة مفيدة
تُعبر عن (فوائد إدارة المشروعات).
1. | الوقت – الجهد | المجموعة 1
2. | المتغيرات | 
3. | درجة – المتابعة | المجموعة 2
4. | الصعوبات – الفشل | المجموعة 3
5. | الميزانية - فاعلية | المجموعة 4
ربط بمادة اللغة العربية

## Slide 72: فوائد إدارة المشروعات
توفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات.
التكيف مع المتغيرات.
تحقيق درجة عالية من المتابعة.
التغلب على الصعوبات والتقليل من احتمالات الفشل.
إدارة الميزانية المخصصة للمشروع بفاعلية.

## Slide 73
ورقة عمل – 6 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة الفرق بين إدارة المشروع وتخطيط المشروع |  | 
قال ﷺ (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).
طالبتي المتقنة،،
بناءً على الحديث، ماذا تعرفين عن (تخطيط المشروع)
هل إدارة المشروع جزء من التخطيط، أم التخطيط جزء من إدارة المشروع.
ربط بالدين

## Slide 74: ما المقصود بتخطيط المشروع
هو كيفية إتمام مشروع:
في إطار زمني محدد، بمراحل محددة وموارد معينة.
ويُعد تخطيط المشروع مهماً جدا في كل مرحلة من مراحل المشروع.
  لأنه يحدد أساسيات المشروع، مثل النطاق والوقت والتكلفة.
  ويستخدم لتحويل الفكرة غير الملموسة إلى واقع.
إدارة المشروع
  تخطيط المشروع
  خطة المشروع

## Slide 75: خطة المشروع
هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع.
خطة المشروع هي واحدة من أهم أجزاء عملية إدارة المشروع.
كما يجب أن يتم تقسيم خطة المشروع إلى مهام وأنشطة أصغر.
إدارة المشروع
  تخطيط المشروع
  خطة المشروع

## Slide 76
ورقة عمل – 7 | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة عناصر تخطيط المشروع |  | 
صغيرتي المبدعة،،
افتحي الكتاب المدرسي صفحة 11
وقومي بتلخيص (عناصر تخطيط المشروع)
وعرضها بطريقة إبداعية في الصورة التي أمامك.
(المجموعة 1 + 2)
تفعيل الكتاب

## Slide 77
ورقة عمل – 8 | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة فوائد تخطيط المشروع |  | 
صغيرتي المبدعة،،
افتحي الكتاب المدرسي صفحة 11
وقومي بتلخيص (فوائد تخطيط المشروع)
وعرضها بطريقة إبداعية في الصورة التي أمامك.
(المجموعة 3 + 4)
تفعيل الكتاب

## Slide 79: عناصر تخطيط المشروع
تحديد نطاق المشروع
تحديد أهداف المشروع
والنتائج المرجوة
وأصحاب المصلحة المعنيين
تطوير خطة المشروع
إنشاء خطة مشروع مفصلة:
تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية
اللازمة لإكمال المشروع
تحديد مخاطر المشروع
تحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء إنشاء المشروع
ووضع إستراتيجيات للتغلب عليها أو للتخفيف منها

## Slide 80: عناصر تخطيط المشروع
تحديد أدوار ومسؤوليات المشروع
تحديد أعضاء الفريق المشاركين في المشروع
وأدوارهم
ومسؤولياتهم
تحديد معالم المشروع
تحديد نقاط معينة في المشروع يمكن من خلالها:
قياس التقدم الذي تم إنجازه وتقييمه
مراقبة المشروع والتحكم فيه
تتبع سير المشروع وتحديد المشكلات التي تطرأ
واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة

## Slide 81: فوائد تخطيط المشروع
تحسين النتائج
تحديد أهداف المشروع بوضوح
وإنشاء خطة مفصلة للمشروع
ومراقبة التقدم
انخفاض التكاليف
تحديد متطلبات الموارد وتخصيصها بكفاءة
مما يقلل من احتمالية تأخير التنفيذ وإعادة العمل مرة أخرى.
زيادة الكفاءة
تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح
تحديد الإجراءات والمجالات القابلة للتحسين

## Slide 82: فوائد تخطيط المشروع
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة
مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التخطيط
وهذا يضمن رضاهم وتوافق توقعاتهم مع نتائج المشروع
تحسين إدارة المخاطر
تحديد المخاطر المحتملة
ووضع إستراتيجيات للحد منها وتقليل احتمالية فشل المشروع.

## Slide 83
ورقة عمل – 9 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مراحل دورة حياة خطة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
تم ذكر مجموعة من المراحل في تعريف إدارة المشروع،
أذكريها ثم رتبيها ترتيباً منطقياً.
(نقطة إضافية لأول إجابة صحيحة)

## Slide 84: دورة حياة خطة المشروع
مرحلة التخطيط
مرحلة المراقبة والتحكم
مرحلة التنفيذ
مرحلة الإنهاء
مرحلة البدء

## Slide 85: دورة حياة خطة المشروع
(1) مرحلة البدء
(2) مرحلة التخطيط
(3) مرحلة التنفيذ
(4) مرحلة المراقبة والتحكم
(5) مرحلة الإنهاء

## Slide 86
ورقة عمل – 10 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مراحل دورة حياة خطة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،، حددي المرحلة لكل وصف في دورة حياة خطة المشروع.
مرحلة البدء – مرحلة التخطيط – مرحلة التنفيذ – مرحلة التحكم – مرحلة الإنهاء
الوصف | المرحلة
توضع خطة المشروع قيد التنفيذ، حيث ينفِّذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة. | 
يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة. | 
يحدد فيها المشروع وترخيصه، يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف والنطاق والمتطلبات. | 
يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تُحدِّد المهام والموارد والجداول الزمنية. | 
يتابع مدير المشروع فيها التقدم والأداء مقارنة بخطة المشروع، وتُحدَّد فيها أي مشكلات أو أخطاء في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. | 

## Slide 87
ورقة عمل – 10 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مراحل دورة حياة خطة المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،، حددي المرحلة لكل وصف في دورة حياة خطة المشروع.
مرحلة البدء – مرحلة التخطيط – مرحلة التنفيذ – مرحلة التحكم – مرحلة الإنهاء
الوصف | المرحلة
توضع خطة المشروع قيد التنفيذ، حيث ينفِّذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة. | 
يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة. | 
يحدد فيها المشروع وترخيصه، يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف والنطاق والمتطلبات. | 
يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تُحدِّد المهام والموارد والجداول الزمنية. | 
يتابع مدير المشروع فيها التقدم والأداء مقارنة بخطة المشروع، وتُحدَّد فيها أي مشكلات أو أخطاء في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. | 
1. مرحلة البدء
2. مرحلة التخطيط
3. مرحلة التنفيذ
4. مرحلة التحكم
5. مرحلة الإنهاء

## Slide 88
ورقة عمل – 11 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن توجه الطالبة أي سؤال عن الدرس إلى معلمتها أو زميلتها. |  | 
نقطة إضافية

## Slide 89
ورقة عمل – 12 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: تقويم ختامي |  | 
طالبتي العزيزة،،
افتحي الكتاب المدرسي صفحة 21
وقومي بحل تدريب 3
(نقطة إضافية لأول 3 إجابات صحيحة)
تفعيل الكتاب

## Slide 92
نشاط | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تبحث الطالبة عن المشاريع المقترحة في المملكة لتحقيق رؤية 2030 |  | 
طالبتي الباحثة،،
مستعينة بمحرك بحث (Google)،
ابحثي عن المشاريع المقترحة في المملكة لتحقيق رؤية 2030.
مصادر خارجية وربط بالدولة

## Slide 93: الواجب المنزلي
الكتاب المدرسي
صفحة 20 - تدريب 2

## Slide 95
إعداد معلمة المادة/ ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
التعليم الثانوي - نظام المسارات
الصف الثالث الثانوي
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون

## Slide 97: تخطيط المشروعات
الوحـــــدة الأولـــــى
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروعات
الدرس الثاني: بناء وأتمتة خطة المشروع
الدرس الثالث: إدارة المهام

## Slide 98
الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروع
ما المشروع وما إدارة المشروع؟
ما المقصود بتخطيط المشروع؟
دورة حياة خطة المشروع
مدير المشروع
خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 99: مدير المشروع
يؤدي مدير المشروع دورًا رئيسًا في المشروع، حيث يُعدّ المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
إن امتلاك مدير المشروع خبرة وخلفية متعلقة بالمشروع تعتبر إضافة كبيرة لنجاح المشروع.

## Slide 100
ورقة عمل – 1 | زمن التنفيذ: 1 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة المصطلح الإنجليزي لمدير المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
ما هو المصطلح الإنجليزي لـ (مدير المشروع)
ربط باللغة الإنجليزية
(نقطة لكل كلمة)

## Slide 101: سمات مدير المشروع الفعّال
يمتلك مهارات القيادة
يعمل بشكل جيد تحت الضغوط
صانع قرار جيد
يتفاوض بفعالية
يمتاز بالخبرة الفنية
يراعي الجوانب الإنسانية في العمل
يسهم في بناء مهارات الفريق.

## Slide 102
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن ترشح المجموعة طالبة لديها سمات مدير المشروع الفعال |  | 
أعضاء المجموعة،،
قومي بتحديد طالبة من مجموعتك لديها أكثر سمات مدير المشروع الفعال.
الطالبات اللاتي تتوفر لديهن السمة | السمة
 | يمتلك مهارات القيادة.
 | يعمل بشكل جيد تحت الضغوط.
 | صانع قرار جيد.
 | يتفاوض بفعالية.
 | يمتاز بالخبرة الفنية.
 | يراعي الجوانب الإنسانية في العمل.
 | يسهم في بناء مهارات الفريق.
ربط بالحياة

## Slide 103: واجبات مدير المشروع
توظيف فريق عمل المشروع
قيادة وإدارة فريق المشروع
وضع الجدول الزمني للمشروع وتحديد كل مراحله
تقديم التقارير المحدثة بانتظام للإدارة العليا
وضع خطة المشروع
تعيين المهام لأعضاء فريق المشروع

## Slide 104
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تقترح الطالبة خطط أخرى قد يحتاجها مدير المشروع |  | 
(خطة المشروع قد تتفرع منها خطط أخرى خاصة إن كان حجم المشروع ضخم،
حيث تساهم في دفع عجلة العمل وتضيف إلى جودة المنتج.)
طالبتي العزيزة،،
اقترحي خطة إضافية ضمن خطة المشروع قد يحتاجها مدير المشروع

## Slide 105: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
تتفرع من خطة المشروع خطط أخرى مختلفة، منها:
الخطة المالية
خطة الموارد
خطة المشتريات
خطة المخاطر
خطة التواصل
خطة المشروع
Financial Plan
Acceptance Plan
Communication Plan
Risk Plan
Procurement Plan
Resource Plan
خطة القبول

## Slide 106
ورقة عمل – 3 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مثال تطبيقي لخطة من الخطط الأخرى التي يحتاجها مدير المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
اقرئي المادة العلمية في الكتاب المدرسي صفحة 15
واذكري مثال تطبيقي لمشروع (مقهى)، في كل خطة من الخطط التالية:
خطة القبول
المجموعة 1
خطة التواصل
المجموعة 2
خطة المشتريات
المجموعة 3
خطة المخاطر
المجموعة 4
تفعيل الكتاب
وربط بالحياة
Notes: ملاحظة: المعلمة تشرح خطة الموارد والمالية مع ذكر مثال

## Slide 107: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة القبول
تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها المشروع أو المنتج النهائي ليكون مقبولاً من أصحاب المصلحة. (الخشب المستخدم في الأثاث)
خطة التواصل
تهدف خطة التواصل إلى إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بمجريات المشروع.
(زيارة المقهى بشكل دوري بعد تنفيذ عمل ما)

## Slide 108: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة المخاطر
السيطرة على أي مشكلات محتمله ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع.
(حل مشكلة قلة الزبائن بتقديم عروض)
خطة المشتريات
تساعد على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين.
(الاتفاق مع مورد القهوة للشراء كل شهر)

## Slide 109: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة الموارد
تتطلب بعض المشروعات خطة تفصيلية للموارد التي يحتاجها المشروع ليكتمل بنجاح مثل الأدوات والأجهزة والبرامج وغيرها وقد تشمل الموارد البشرية.
(مكائن صنع القهوة – كمبيوتر – موقع خاص - الموظفين)
الخطة المالية
المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
(التكلفة التقديرية للمشروع – الميزانية - النفقات)
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 110
ورقة عمل – 4 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تشرح الطالبة العلاقة بين إدارة التكاليف وتعيين الموارد |  | 
طالبتي العزيزة،،
توجد علاقة بين (إدارة التكاليف وتعيين الموارد ) وأي خلل فيها قد يؤثر على نجاح المشروع، وضحي ذلك؟!

## Slide 111: إدارة التكاليف وتعيين الموارد
إدارة التكاليف: عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتخطيط لها والتحكم بها بحيث تكون ضمن الميزانية المحددة.
تقدير التكلفة: عملية التنبؤ بالموارد المناسبة واللازمة لإكمال المشروع ضمن الميزانية المحددة.
تعيين الموارد: عملية تحديد وتنظيم جميع
الموارد اللازمة لإكمال المشروع.

## Slide 112: إدارة التكاليف وتعيين الموارد
تقدير التكلفة هي عملية التنبؤ بالموارد المناسبة واللازمة لإكمال المشروع ضمن الميزانية المحددة.
عناصر تقدير التكاليف
الموارد البشرية
المنشآت
الموردون
المواد والمعدات
التحديات والمخاطر
الموارد

## Slide 113
ورقة عمل – 5 | زمن التنفيذ: 4 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تعرف الطالبة بعض المعلومات في إدارة التكاليف وتعيين الموارد |  | 
طالبتي العزيزة،، اقرئي المادة العلمية في الكتاب صفحة 16-18 إلى أنواع الموارد بتركيز، وأجيبي بصح أو خطأ للعبارات التالية:
تفعيل الكتاب
العبارة | الإجابة
1. إدارة التكاليف تساعد في تحديد أولويات أنشطة المشروع بناء على فعالية التكلفة. | 
2. إدارة التكاليف تساعد في تجاوز نطاق الميزانية المخصصة. | 
3. مدير المشروع قد يخطئ في تقدير التكلفة إذا لم يستجيب لطلب أصحاب المصلحة بتقليل التكاليف. | 
4. بالنسبة لتقدير التكلفة بدقة، يفضل الاستعانة بخبراء قاموا بمشروعات سابقة. | 
5. الاستعجال في تقدير تكلفة المشروع بشكل كامل دون مراجعة قد يؤدي إلى تجاوزات الصرف. | 
6. تعيين الموارد يضمن تعيين الموظفين ذوي المهارات المناسبة للمهام المناسبة. | 
7. العلامات التجارية وسمعة الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لا تُعتبر من الموارد. | 
8. الموارد القابلة للتخزين يصعب تقدير قيمتها المالية. | 

## Slide 114
ورقة عمل – 5 | زمن التنفيذ: 4 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تعرف الطالبة بعض المعلومات في إدارة التكاليف وتعيين الموارد |  | 
طالبتي العزيزة،، اقرئي المادة العلمية في الكتاب صفحة 16-18 إلى أنواع الموارد بتركيز، وأجيبي بصح أو خطأ للعبارات التالية:
تفعيل الكتاب
العبارة | الإجابة
1. إدارة التكاليف تساعد في تحديد أولويات أنشطة المشروع بناء على فعالية التكلفة. | 
2. إدارة التكاليف تساعد في تجاوز نطاق الميزانية المخصصة. | 
3. مدير المشروع قد يخطئ في تقدير التكلفة إذا لم يستجيب لطلب أصحاب المصلحة بتقليل التكاليف. | 
4. بالنسبة لتقدير التكلفة بدقة، يفضل الاستعانة بخبراء قاموا بمشروعات سابقة. | 
5. الاستعجال في تقدير تكلفة المشروع بشكل كامل دون مراجعة قد يؤدي إلى تجاوزات الصرف. | 
6. تعيين الموارد يضمن تعيين الموظفين ذوي المهارات المناسبة للمهام المناسبة. | 
7. العلامات التجارية وسمعة الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لا تُعتبر من الموارد. | 
8. الموارد القابلة للتخزين يصعب تقدير قيمتها المالية. | 
صح
خطأ
خطأ
صح
صح
صح
خطأ
خطأ

## Slide 115
ورقة عمل – 6 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة المشاكل التي تواجهها أثناء مشاركتها في فريق المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
خلال سنوات دراستك، تم تقسيمكم إلى مجموعات عمل.
اذكري أبرز المشاكل التي واجهتيها خلال تواجدك في مجموعات العمل.
ربط بالحياة

## Slide 116: فريق المشروع والعمل الجماعي
عندما يعمل أعضاء الفريق معًا، يكونون قادرين على مشاركة خبراتهم لتحديد الموارد المطلوبة لكل مهمة والطريقة الأكثر فعالية لتخصيص تلك الموارد.
يعزز الإبداع والتعلم
تكامل أعضاء الفريق حسب نقاط القوة
يعلم مهارات حل النزاع
يعزز الشعور بالانتماء
يعزز بناء الثقة
يعتمد على حسن إدارة مدير المشروع

## Slide 117: لعمل جماعي ناجح:
تنوع التخصصات والمواهب
التوازن في توزيع المهام
مشاركة الأعضاء في صناعة القرارات
وجود قنوات اتصال بين المدير والأعضاء والأطراف المعنية بالمشروع.
توفير بيئة عمل مريحة ومرنة
حل الخلافات بين الأعضاء بشكل سريع والتركيز على تحقيق الأهداف

## Slide 118: معايير اختيار فريق العمل
التخصص والخبرات السابقة
مهارات أعضاء الفريق
السمات الشخصية لأعضاء الفريق

## Slide 119
ورقة عمل – 7 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تحقق المجموعة أهم معايير اختيار فريق العمل على أعضاء مجموعتها. |  | 
مديرة المشروع،،
قومي بالاستشارة مع أعضاء فريقك في مشروع (الأسر المنتجة)، ووزعي المهام التالية حسب المعايير:
(التخصص والخبرات السابقة - مهارات أعضاء الفريق - السمات الشخصية لأعضاء الفريق)
ربط بالحياة
المعيار المستند عليه في الترشيح | اسماء الأعضاء المرشحين | المهمة
 |  | 1. تجهيز المنتجات
 |  | 2. التسويق للمنتجات في المواقع
 |  | 3. تصميم الإعلانات
 |  | 4. خدمة العملاء

## Slide 120
ورقة عمل – 8 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة - أرسل سؤالاً |  | 
الهدف: أن توجه الطالبة أي سؤال عن الدرس إلى معلمتها أو زميلتها. |  | 
نقطة إضافية

## Slide 121
نشاط | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تبحث الطالبة عن تجارب لعمل جماعي ناجح |  | 
طالبتي الباحثة،،
مستعينة بمحرك بحث (Google)،
ابحثي عن (بيئة عمل جوجل) لمعرفة العناصر التي تؤثر في بيئة العمل.
مصادر خارجية

## Slide 122: الواجب المنزلي
الكتاب المدرسي
صفحة 22 - تدريب 4

## Slide 123
ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
اللهم اجعله علما نافعا،،
دعواتكم لوالديّ بالرحمة والمغفرة،،
ودعواتكم لي ولأهل بيتي بالتوفيق والسداد،،
وجزاكم الله خيرا،،
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون