## Slide 1
إعداد معلمة المادة/ ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
التعليم الثانوي - نظام المسارات
الصف الثالث الثانوي
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون

## Slide 3: تخطيط المشروعات
الوحـــــدة الأولـــــى
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروعات
الدرس الثاني: بناء وأتمتة خطة المشروع
الدرس الثالث: إدارة المهام

## Slide 4
الوحدة الأولى: تخطيط المشروعات
الدرس الأول: أساسيات تخطيط المشروع
ما المشروع وما إدارة المشروع؟
ما المقصود بتخطيط المشروع؟
دورة حياة خطة المشروع
مدير المشروع
خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 5
سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد ضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة | 
العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم و الإغلاق وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما | 
كيفية إتمام مشروع في إطار زمني محدد ، بمراحل محددة وموارد معينة | 
وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع | 
المشروع
تخطيط المشروع
إدارة المشروع
عزيزتي الطالبة ... صلي كل مصطلح بالمفهوم المناسب له
خطة المشروع
تقويم
لمفاهيم الدرس السابق
مراجعة الدرس السابق
Notes: سؤال مناسب لمراعاة الفروق الفردية ولتحقيق تنوع في مستويات الأسئلة ( مستوى سهل )

## Slide 6
دورة حياة خطة المشروع
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 7
تعد دورة حياة المشروع مهمة لتخطيط المشروع
مهارة التفكير الناقد
( تحديد الأسباب والنتائج)
لأنها توفر إطاراً لإدارة الحياة الكاملة للمشروع من بدايته إلى نهايته
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 8
دورة حياة خطة المشروع
طالبتي ذات الذكاء البصري أعيدي ترتيب مراحل دورة حياة خطة المشروع مستعينة بصور الأيقونات الدالة على كل مرحلة
مرحلة البدء
مرحلة التخطيط
مرحلة التنفيذ
مرحلة المراقبة والتحكم
مرحلة الإنهاء
اشرحي ماهو عمل كل مرحلة
مهارات التنظيم
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 9
تعرفنا في الدرس السابق على خطة المشروع . فمن تقدم لي مفهوما لخطة المشروع ؟
من المسئول عن وضع خطة المشروع ؟
مدير المشروع
مهارة جمع المعلومات
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 10
تعرفنا في الدرس السابق على عناصر إدارة المشروع...
( اذكريها )
ماذا يقصد بعنصر الزمن في إدارة المشروع ؟
مدير المشروع
من المسؤول عن وضع الجدول الزمني للمشروع وتحديد كل مراحله ؟
مهارة جمع المعلومات
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 11
تعرفنا في الدرس السابق على عناصر إدارة المشروع...
ومن ضمنها ( النطاق )
وضحي معنى هذا العنصر .
مدير المشروع
من المسؤول عن تعيين المهام لأعضاء فريق المشروع ؟
مهارة جمع المعلومات
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 12
تعرفنا في درس اليوم على مراحل دورة حياة خط المشروع ...
- اذكريها .
مدير المشروع
في مرحلة المراقبة والتحكم يتم رفع تقارير للإدارة العليا .. من يقوم بتقديم هذه التقارير المحدثة ؟
مهارة جمع المعلومات
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 13: مدير المشروع
يؤدي مدير المشروع دورًا رئيسًا في المشروع، حيث يُعدّ المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
إن امتلاك مدير المشروع خبرة وخلفية متعلقة بالمشروع تعتبر إضافة كبيرة لنجاح المشروع.

## Slide 14
عزيزتي ... بالتعاون مع زميلاتك لخصي واجبات مدير المشروع
بعد جمع المعلومات السابقة
قيادة وإدارة فريق المشروع
توظيف فريق عمل المشروع
وضع خطة المشروع
وضع الجدول الزمني للمشروع وتحديد كل مراحله
تعيين المهام لأعضاء فريق المشروع
تقديم التقارير المحدثة بانتظام للإدارة العليا
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 15
بعد تعرفك على واجبات مدير المشروع هل تطمحين أن تكونين مديرة مشروع ؟
هناك سمات يتميّز بها مدير المشروع الفعال
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 16
سمات مدير المشروع الفعال
عزيزتي ... لنكتشف سمات مدير المشروع الفعال
بالإجابة على الفقرات بكلمة ( أكيد أو مستحيل )
أكيد
مستحيل
يمتلك مهارات القيادة
يملك خبرة لا تقل عن 15 سنة
يجيد التحدث بعدة لغات
يعمل بشكل جيد تحت الضغوط
يسهم في بناء مهارات الفريق
مستحيل
أكيد
أكيد
أكيد
أكيد
يتفاوض بفعالية
صانع قرار جيد
يمتاز بالخبرة الفنية
يراعي الجوانب الإنسانية في العمل
لديه دخل مالي ثابت
أكيد
أكيد
مستحيل
كيجن
الجميع يكتب باتفاق
Notes: تم تنزيل هذا القالب من موقع ingez-ppt.com

## Slide 17
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن ترشح المجموعة طالبة لديها سمات مدير المشروع الفعال |  | 
أعضاء المجموعة،،
قومي بتحديد طالبة من مجموعتك لديها أكثر سمات مدير المشروع الفعال.
الطالبات اللاتي تتوفر لديهن السمة | السمة
 | يمتلك مهارات القيادة.
 | يعمل بشكل جيد تحت الضغوط.
 | صانع قرار جيد.
 | يتفاوض بفعالية.
 | يمتاز بالخبرة الفنية.
 | يراعي الجوانب الإنسانية في العمل.
 | يسهم في بناء مهارات الفريق.
ربط بالحياة

## Slide 18: واجبات مدير المشروع
توظيف فريق عمل المشروع
قيادة وإدارة فريق المشروع
وضع الجدول الزمني للمشروع وتحديد كل مراحله
تقديم التقارير المحدثة بانتظام للإدارة العليا
وضع خطة المشروع
تعيين المهام لأعضاء فريق المشروع

## Slide 19
ورقة عمل – 2 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تقترح الطالبة خطط أخرى قد يحتاجها مدير المشروع |  | 
(خطة المشروع قد تتفرع منها خطط أخرى خاصة إن كان حجم المشروع ضخم،
حيث تساهم في دفع عجلة العمل وتضيف إلى جودة المنتج.)
طالبتي العزيزة،،
اقترحي خطة إضافية ضمن خطة المشروع قد يحتاجها مدير المشروع

## Slide 20: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
تتفرع من خطة المشروع خطط أخرى مختلفة، منها:
الخطة المالية
خطة الموارد
خطة المشتريات
خطة المخاطر
خطة التواصل
خطة المشروع
Financial Plan
Acceptance Plan
Communication Plan
Risk Plan
Procurement Plan
Resource Plan
خطة القبول

## Slide 21
ورقة عمل – 3 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة مثال تطبيقي لخطة من الخطط الأخرى التي يحتاجها مدير المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
اقرئي المادة العلمية في الكتاب المدرسي صفحة 15
واذكري مثال تطبيقي لمشروع (مقهى)، في كل خطة من الخطط التالية:
خطة القبول
المجموعة 1
خطة التواصل
المجموعة 2
خطة المشتريات
المجموعة 3
خطة المخاطر
المجموعة 4
تفعيل الكتاب
وربط بالحياة
Notes: ملاحظة: المعلمة تشرح خطة الموارد والمالية مع ذكر مثال

## Slide 22: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة القبول
تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها المشروع أو المنتج النهائي ليكون مقبولاً من أصحاب المصلحة. (الخشب المستخدم في الأثاث)
خطة التواصل
تهدف خطة التواصل إلى إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بمجريات المشروع.
(زيارة المقهى بشكل دوري بعد تنفيذ عمل ما)

## Slide 23: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة المخاطر
السيطرة على أي مشكلات محتمله ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع.
(حل مشكلة قلة الزبائن بتقديم عروض)
خطة المشتريات
تساعد على شراء المنتجات والخدمات من الموردين الخارجيين.
(الاتفاق مع مورد القهوة للشراء كل شهر)

## Slide 24: خطط أخرى يحتاجها مدير المشروع
خطة الموارد
تتطلب بعض المشروعات خطة تفصيلية للموارد التي يحتاجها المشروع ليكتمل بنجاح مثل الأدوات والأجهزة والبرامج وغيرها وقد تشمل الموارد البشرية.
(مكائن صنع القهوة – كمبيوتر – موقع خاص - الموظفين)
الخطة المالية
المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
(التكلفة التقديرية للمشروع – الميزانية - النفقات)
إدارة التكاليف
تعيين الموارد

## Slide 25
ورقة عمل – 4 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تشرح الطالبة العلاقة بين إدارة التكاليف وتعيين الموارد |  | 
طالبتي العزيزة،،
توجد علاقة بين (إدارة التكاليف وتعيين الموارد ) وأي خلل فيها قد يؤثر على نجاح المشروع، وضحي ذلك؟!

## Slide 26: إدارة التكاليف وتعيين الموارد
إدارة التكاليف: عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتخطيط لها والتحكم بها بحيث تكون ضمن الميزانية المحددة.
تقدير التكلفة: عملية التنبؤ بالموارد المناسبة واللازمة لإكمال المشروع ضمن الميزانية المحددة.
تعيين الموارد: عملية تحديد وتنظيم جميع
الموارد اللازمة لإكمال المشروع.

## Slide 27: إدارة التكاليف وتعيين الموارد
تقدير التكلفة هي عملية التنبؤ بالموارد المناسبة واللازمة لإكمال المشروع ضمن الميزانية المحددة.
عناصر تقدير التكاليف
الموارد البشرية
المنشآت
الموردون
المواد والمعدات
التحديات والمخاطر
الموارد

## Slide 28
ورقة عمل – 5 | زمن التنفيذ: 4 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تعرف الطالبة بعض المعلومات في إدارة التكاليف وتعيين الموارد |  | 
طالبتي العزيزة،، اقرئي المادة العلمية في الكتاب صفحة 16-18 إلى أنواع الموارد بتركيز، وأجيبي بصح أو خطأ للعبارات التالية:
تفعيل الكتاب
العبارة | الإجابة
1. إدارة التكاليف تساعد في تحديد أولويات أنشطة المشروع بناء على فعالية التكلفة. | 
2. إدارة التكاليف تساعد في تجاوز نطاق الميزانية المخصصة. | 
3. مدير المشروع قد يخطئ في تقدير التكلفة إذا لم يستجيب لطلب أصحاب المصلحة بتقليل التكاليف. | 
4. بالنسبة لتقدير التكلفة بدقة، يفضل الاستعانة بخبراء قاموا بمشروعات سابقة. | 
5. الاستعجال في تقدير تكلفة المشروع بشكل كامل دون مراجعة قد يؤدي إلى تجاوزات الصرف. | 
6. تعيين الموارد يضمن تعيين الموظفين ذوي المهارات المناسبة للمهام المناسبة. | 
7. العلامات التجارية وسمعة الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لا تُعتبر من الموارد. | 
8. الموارد القابلة للتخزين يصعب تقدير قيمتها المالية. | 

## Slide 29
ورقة عمل – 5 | زمن التنفيذ: 4 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تعرف الطالبة بعض المعلومات في إدارة التكاليف وتعيين الموارد |  | 
طالبتي العزيزة،، اقرئي المادة العلمية في الكتاب صفحة 16-18 إلى أنواع الموارد بتركيز، وأجيبي بصح أو خطأ للعبارات التالية:
تفعيل الكتاب
العبارة | الإجابة
1. إدارة التكاليف تساعد في تحديد أولويات أنشطة المشروع بناء على فعالية التكلفة. | 
2. إدارة التكاليف تساعد في تجاوز نطاق الميزانية المخصصة. | 
3. مدير المشروع قد يخطئ في تقدير التكلفة إذا لم يستجيب لطلب أصحاب المصلحة بتقليل التكاليف. | 
4. بالنسبة لتقدير التكلفة بدقة، يفضل الاستعانة بخبراء قاموا بمشروعات سابقة. | 
5. الاستعجال في تقدير تكلفة المشروع بشكل كامل دون مراجعة قد يؤدي إلى تجاوزات الصرف. | 
6. تعيين الموارد يضمن تعيين الموظفين ذوي المهارات المناسبة للمهام المناسبة. | 
7. العلامات التجارية وسمعة الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لا تُعتبر من الموارد. | 
8. الموارد القابلة للتخزين يصعب تقدير قيمتها المالية. | 
صح
خطأ
خطأ
صح
صح
صح
خطأ
خطأ

## Slide 30
ورقة عمل – 6 | زمن التنفيذ: 2 د | طريقة التنفيذ: جماعي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تذكر الطالبة المشاكل التي تواجهها أثناء مشاركتها في فريق المشروع |  | 
طالبتي العزيزة،،
خلال سنوات دراستك، تم تقسيمكم إلى مجموعات عمل.
اذكري أبرز المشاكل التي واجهتيها خلال تواجدك في مجموعات العمل.
ربط بالحياة

## Slide 31: فريق المشروع والعمل الجماعي
عندما يعمل أعضاء الفريق معًا، يكونون قادرين على مشاركة خبراتهم لتحديد الموارد المطلوبة لكل مهمة والطريقة الأكثر فعالية لتخصيص تلك الموارد.
يعزز الإبداع والتعلم
تكامل أعضاء الفريق حسب نقاط القوة
يعلم مهارات حل النزاع
يعزز الشعور بالانتماء
يعزز بناء الثقة
يعتمد على حسن إدارة مدير المشروع

## Slide 32: لعمل جماعي ناجح:
تنوع التخصصات والمواهب
التوازن في توزيع المهام
مشاركة الأعضاء في صناعة القرارات
وجود قنوات اتصال بين المدير والأعضاء والأطراف المعنية بالمشروع.
توفير بيئة عمل مريحة ومرنة
حل الخلافات بين الأعضاء بشكل سريع والتركيز على تحقيق الأهداف

## Slide 33: معايير اختيار فريق العمل
التخصص والخبرات السابقة
مهارات أعضاء الفريق
السمات الشخصية لأعضاء الفريق

## Slide 34
نشاط | زمن التنفيذ: 5 د | طريقة التنفيذ: فردي
الاستراتيجية المستخدمة: الذكاءات المتعددة |  | 
الهدف: أن تبحث الطالبة عن تجارب لعمل جماعي ناجح |  | 
طالبتي الباحثة،،
مستعينة بمحرك بحث (Google)،
ابحثي عن (بيئة عمل جوجل) لمعرفة العناصر التي تؤثر في بيئة العمل.
مصادر خارجية

## Slide 35
الواجب المنزلي
السؤال الأول : الحل في الكتاب المدرسي
السؤال الثاني : حل الواجب في منصة مدرستي

## Slide 36
ازدهار نصيرالدين بيفاري
التقنية الرقمية 3
اللهم اجعله علما نافعا،،
دعواتكم لوالديّ بالرحمة والمغفرة،،
ودعواتكم لي ولأهل بيتي بالتوفيق والسداد،،
وجزاكم الله خيرا،،
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمكة المكرمة - بنات
مكتب التعليم بالمعابدة
الثانوية الحادية والثلاثون