مراجعة تقنية رقمية 3 وحدة 1+2

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية :

| 1 | تتشكل عناصر مثلث المشروع | 6 | مرحلة من مراحل دورة حياة النظام يتم فيها تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل |
| --- | --- | --- | --- |
| أ | النطاق، القيمة,، القدرة | أ | التحليل |
| ب | النطاق، الزمن، الكلفة | ب | التصميم |
| ج | النطاق، الزمن، الانجازات | ج | التطوير والاختبار |
| 2 | سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة | 7 | جميع ما يلي من سمات مدير المشروع الفعال ماعدا: |
| أ | المشروع | أ | يمتلك مهارات القيادة |
| ب | إدارة المشروع | ب | يمتاز بالخبرة الفنية |
| ج | تخطيط المشروع | ج | يعمل بشكل سيء تحت الضغوط |
| 3 | الأطراف المعنية | 8 | تهدف إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع |
| أ | ليس لهم أي مشاركة في المشروع | أ | خطة التواصل |
| ب | تقدم الملاحظات والتغذية الراجعة | ب | خطة المشتريات |
| ج | مشاركتهم محدودة ويمكن الاستغناء عنهم | ج | خطة المخاطر |
| 4 | من مراحل دورة حياة خطة المشروع يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه : | 9 | أي مما لا يلي يعد من النقاط الواجب مراعاتها لعمل جماعي ناجح : |
| أ | مرحلة التنفيذ | أ | تنوع التخصصات والمواهب وتكاملها |
| ب | مرحلة المراقبة والتحكم | ب | التوازن في توزيع المهام على الأعضاء |
| ج | مرحلة الإنهاء | ج | صناعة القرارات من الإدارة فقط |
| 5 | من أنواع العلاقات في المشروعات ويشترط فيها أن تنتهي مهمة ما لتنتهي مهمة أخرى | 10 | اختبار للنظام يشمل اختبار واجهة المستخدم UI وتجربة المستخدم UE |
| أ | النهاية للبداية | أ | اختبار صحة البيانات المدخلة |
| ب | النهاية للنهاية | ب | اختبار وظائف النظام وقابلية الاستخدام |
| ج | البداية للبداية | ج | اختبار أخطاء التصميم والتشغيل |

السؤال الثاني : حددي الإجابة الصحيحة من الخاطئة حيث أن (أ إجابة صحيحة(  و ( ب إجابة خاطئة(

| 11 | خطة المشروع هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع | أ | ب | 16 | تعد دورة حياة المشروع مهمة لتخطيط المشروع | أ | ب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح | أ | ب | 17 | إدارة التكاليف هي عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتخطيط لها والتحكم بها | أ | ب |
| 13 | في دورة حياة النظام لا يمكن فصل مرحلتي التطوير والاختبار عن بعضهما البعض | أ | ب | 18 | للموارد نوع واحد فقط وهي الموارد الغير قابلة للتخزين | أ | ب |
| 14 | لابد من وضع إطار زمني للمشروع ككل ولا يُشترط تحديد ذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع | أ | ب | 19 | لا ينبغي تقسيم فرق العمل في المشروع إلى فرق صغيرة لأنه قد يتسبب في زيادة المهام في المشروع | أ | ب |
| 15 | تعتبر جدولة الموارد من مفاتيح الإدارة الناجحة للمشروع | أ | ب | 20 | تستغرق الاستبانات في جمع المتطلبات أثناء مرحلة التحليل وقتاً أقل مقارنةً بالمقابلات | أ | ب |